基于 B+ 树索引的轻量级关系型数据库

## 一、题目介绍

### 1.1 项目背景

本项目旨在实现一个基于 **B+ 树索引** 的轻量级关系型数据库引擎，模拟真实数据库的核心存储机制。项目采用经典的三层架构设计，涵盖 SQL 解析、查询执行和存储引擎三个层次。

## 二、开发计划和进展

### 2.1 整体开发计划

#### 第1-2天：项目初始化 + 磁盘I/O层

**目标**：实现页级别的磁盘读写能力

// disk_manager.c 核心功能

// 1. 创建/打开数据库文件

db_open(const char* filename);

// 2. 读取指定页

db_read_page(page_id_t page_id, void* buffer);

// 3. 写入指定页

db_write_page(page_id_t page_id, const void* buffer);

// 4. 分配新页

page_id_t db_allocate_page();

// 5. 释放页

db_free_page(page_id_t page_id);

**设计要点**：

- 固定页大小（如4KB）

- 使用位图(bitmap)管理空闲页

- 文件头存储元信息（页数量、空闲页位图等）

---

#### 第3-4天：B+树索引实现

**目标**：实现内存中的B+树，支持基本操作

// bplus_tree.c 核心功能

// 1. 插入键值对

bpt_insert(BPlusTree* tree, int key, record_id_t rid);

// 2. 查找键值对

record_id_t bpt_search(BPlusTree* tree, int key);

// 3. 范围查询

bpt_range_query(BPlusTree* tree, int low, int high, Callback cb);

// 4. 删除键值对

bpt_delete(BPlusTree* tree, int key);

**设计要点**：

- **阶数选择**：设为d=5（每个节点最多10个键）

- **内部节点**：只存键和子节点指针

- **叶子节点**：存键和记录ID，双向链表连接

- **分裂条件**：节点键数 >= 2d

- **合并条件**：节点键数 < d

**测试建议**：

```python

# 使用AI生成测试用例

# 1. 插入1000条随机数据，验证结构正确性

# 2. 删除边界节点，验证合并逻辑

# 3. 范围查询，验证叶子链表遍历

```

---

#### 第5天：缓冲池实现

**目标**：实现基于LRU的页缓存

```c

// buffer_pool.c 核心功能

// 1. 获取页（如果不在缓存则从磁盘加载）

Page* bp_get_page(page_id_t page_id);

// 2. 标记页为脏页

bp_mark_dirty(page_id_t page_id);

// 3. 刷新脏页到磁盘

bp_flush_page(page_id_t page_id);

// 4. 关闭缓冲池（刷新所有脏页）

bp_close();

```

**设计要点**：

- 采用**LRU链表**管理缓存淘汰

- 使用**哈希表**加速页查找

- 页帧结构：`data[PAGE_SIZE] + page_id + is_dirty + pin_count`

#### 第6-7天：SQL词法分析器

**目标**：将SQL字符串拆解为token

// lexer.c 支持的token类型

typedef enum {

TK_EOF,

TK_IDENTIFIER,    // 标识符（表名、列名）

TK_INTEGER,       // 整数

TK_STRING,        // 字符串

// 关键字

TK_SELECT, TK_FROM, TK_WHERE, TK_INSERT, TK_INTO,

TK_DELETE, TK_UPDATE, TK_SET,

// 运算符

TK_EQ, TK_NE, TK_LT, TK_GT, TK_LE, TK_GE,

TK_AND, TK_OR,

// 标点

TK_COMMA, TK_SEMICOLON, TK_LPAREN, TK_RPAREN

} TokenType;

**测试建议**：

```sql

-- 测试用例

SELECT * FROM users WHERE id = 1;

INSERT INTO users (id, name) VALUES (1, 'Alice');

DELETE FROM users WHERE id > 10;

```

---

#### 第8-9天：SQL语法分析器

**目标**：构建语法树，支持基本SQL语句

```c

// parser.c 支持的语法

// SELECT 语句

SELECT -> SELECT column_list FROM table [WHERE condition]

// INSERT 语句

INSERT -> INSERT INTO table (column_list) VALUES (value_list)

// DELETE 语句

DELETE -> DELETE FROM table [WHERE condition]

// UPDATE 语句

UPDATE -> UPDATE table SET column = value [WHERE condition]

```

**AST节点结构**：

```c

typedef struct ASTNode {

NodeType type;

union {

SelectStmt select;

InsertStmt insert;

DeleteStmt delete;

UpdateStmt update;

Expr* expr;

char* identifier;

int integer;

} value;

} ASTNode;

```

---

#### 第10天：查询执行器

**目标**：执行AST，调用存储引擎完成操作

```c

// executor.c 核心功能

// 1. 执行SELECT查询

ResultSet* execute_select(SelectStmt* stmt);

// 2. 执行INSERT插入

int execute_insert(InsertStmt* stmt);

// 3. 执行DELETE删除

int execute_delete(DeleteStmt* stmt);

// 4. 执行UPDATE更新

int execute_update(UpdateStmt* stmt);

```

**实现策略**：

1. **INSERT**：写入记录到数据页，同时更新B+树索引

2. **SELECT**：根据WHERE条件决定全表扫描或索引查找

3. **DELETE**：标记记录为删除（懒删除），更新索引

4. **UPDATE**：删除旧索引项，写入新记录，插入新索引项

---

#### 第11天：API接口封装

**目标**：提供简洁的数据库操作API

```c

// database.c 对外接口

// 1. 打开数据库

Database* db_open(const char* filename);

// 2. 执行SQL语句

ResultSet* db_query(Database* db, const char* sql);

// 3. 关闭数据库

void db_close(Database* db);

```

---

#### 第12天：测试与优化

**目标**：验证功能正确性，优化性能

**测试清单**：

| 测试项 | 内容 |

|--------|------|

| 插入测试 | 插入10000条数据，验证索引正确性 |

| 查询测试 | 单条查询、范围查询、条件查询 |

| 删除测试 | 删除头部、尾部、中间记录 |

| 更新测试 | 更新主键和非主键字段 |

| 并发测试 | 多线程并发读写（可选） |

| 持久化测试 | 重启后数据完整性验证 |

**优化方向**：

- 调整B+树阶数，平衡内存与磁盘I/O

- 优化缓冲池大小，减少缺页次数

- 实现简单的查询优化（谓词下推）

### 2.2 当前进展

**已完成 ✅：存储引擎层全部实现**

| 模块 | 状态 | 测试用例 | 通过情况 |

|------|------|----------|----------|

| 磁盘管理器 | ✅ 已完成 | 11个 | 11/11 |

| B+树索引 | ✅ 已完成 | 19个 | 19/19 |

| 缓冲池 | ✅ 已完成 | 9个 | 9/9 |

| **总计** | - | **39个** | **39/39 ✅** |

**未开始 ❌：SQL解析层和查询执行层**

| 模块 | 状态 | 预计开始时间 |

|------|------|-------------|

| 词法分析器 | ❌ 未开始 | 下一阶段 |

| 语法分析器 | ❌ 未开始 | 下一阶段 |

| 查询执行器 | ❌ 未开始 | 下一阶段 |

| 数据库API | ❌ 未开始 | 下一阶段 |

### 2.3 个人分工

## 详细任务分配

###  组员詹嘉豪 — 数据持久化与接口层

1. 磁盘I/O层 （第1-2天）

2. API接口封装 （第11天）

第1-2天：磁盘I/O层

文件管理 实现 db_open() 、 db_close() 页面读写 实现 db_read_page() 、 db_write_page() 页面分配 实现 db_allocate_page() 、 db_free_page() 位图管理 设计并实现空闲页位图管理 文件头设计 设计文件头结构（页数量 + 位图）

第11天：API接口封装

数据库接口 实现 db_open() 、 db_close() SQL执行接口 实现 db_query() 统一入口 结果集管理 设计并实现 ResultSet 结构

### 组员朱凯麟— 索引与语法分析层

1. B+树索引 （第3-4天）

2. SQL语法分析器 （第8-9天）

第3-4天：B+树索引

树结构设计 定义内部节点和叶子节点结构 插入操作 实现 bpt_insert() ，支持节点分裂 删除操作 实现 bpt_delete() ，支持节点合并和借键 查找操作 实现 bpt_search() ，O(log n)复杂度 范围查询 实现 bpt_range_query() ，利用叶子链表

第8-9天：SQL语法分析器

语法规则定义 定义SELECT、INSERT、DELETE、UPDATE的EBNF语法 AST节点设计 设计ASTNode结构和各类Stmt结构 SELECT解析 实现SELECT语句解析，支持column_list、table、WHERE INSERT解析 实现INSERT语句解析，支持column_list、value_list DELETE解析 实现DELETE语句解析，支持WHERE条件 UPDATE解析 实现UPDATE语句解析，支持SET和WHERE

###  组员韦浩成 — 缓存与词法分析层

1. 缓冲池 （第5天）

2. SQL词法分析器 （第6-7天）

第5天：缓冲池

LRU链表实现 实现双向链表管理访问顺序 哈希表实现 实现O(1)页面查找 页面获取 实现 bp_get_page() ，支持缓存命中/未命中 脏页管理 实现 bp_mark_dirty() 、 bp_flush_page() Pin保护 实现引用计数，保护被占用的页面

第6-7天：SQL词法分析器

Token类型定义 定义所有token类型（关键字、运算符、标点等） 标识符识别 识别表名、列名等标识符 整数识别 识别数字字面量 字符串识别 识别单引号包裹的字符串 关键字识别 识别SELECT、FROM、WHERE等关键字 运算符识别 识别=、>、<、AND、OR等运算符

###  组员何永祺 — 查询执行与测试层

负责模块 ：

1. 查询执行器 （第10天）

2. 测试与优化 （第12天）

第10天：查询执行器

实现 execute_select() ，支持全表扫描和索引查找 INSERT执行 实现 execute_insert() ，写入记录并更新索引 DELETE执行 实现 execute_delete() ，懒删除并更新索引 UPDATE执行 实现 execute_update() ，删除旧索引、写入新记录、插入新索引 结果集构建 根据查询结果构建ResultSet

第12天：测试与优化

集成测试 编写端到端集成测试用例 SQL测试 编写SQL解析和执行的测试用例 性能测试 插入10000条数据，验证索引正确性 并发测试 多线程并发读写测试（可选） 持久化测试 重启后数据完整性验证 性能优化 调整B+树阶数、优化缓冲池大小

## 三、遇到的问题

### 3.1 B+树节点分裂问题

**问题描述**：插入数据时，节点分裂后右节点键数不足，导致后续删除操作出错。

**原因分析**：分裂条件设置不当，当节点有10个键（达到最大容量）时才分裂，导致右节点只有4个键（少于最小要求的5个）。

**解决方案**：调整分裂条件为 `key_count > BPT_MAX_KEYS`（即11个键时才分裂），确保分裂后左右节点各有至少5个键。

**文件**：`src/bplus_tree.c`

---

### 3.2 B+树根节点删除双重释放

**问题描述**：删除根节点时出现堆内存双重释放错误，程序崩溃。

**原因分析**：`delete_recursive` 函数在递归过程中错误地释放了根节点，而 `bpt_delete` 函数又尝试访问已释放的根节点。

**解决方案**：将根节点收缩逻辑从 `delete_recursive` 中移除，统一在 `bpt_delete` 函数中处理。

**文件**：`src/bplus_tree.c`

---

### 3.3 缓冲池哈希表冲突

**问题描述**：使用开放寻址法处理哈希冲突时，驱逐页面后无法正确重新哈希后续条目。

**原因分析**：开放寻址法在删除元素后需要重新插入冲突链上的后续元素，实现复杂且容易出错。

**解决方案**：改用链表法处理哈希冲突，每个哈希槽维护一个链表，插入和删除操作简单可靠。

**文件**：`src/buffer_pool.c`

---

### 3.4 LRU链表空指针处理

**问题描述**：当页面帧不在LRU链表中时，`lru_remove` 函数会错误地清空整个链表。

**原因分析**：`lru_remove` 没有正确处理孤立节点（prev和next都为NULL但仍在链表中）的情况。

**解决方案**：添加边界条件检查，当节点的prev和next都为NULL时，检查是否是链表中唯一的节点。

**文件**：`src/buffer_pool.c`

---

### 3.5 磁盘写入限制

**问题描述**：`dm_write_page` 只允许写入已分配的页面，无法写入超出文件大小的新页面。

**原因分析**：写入前检查 `page_id >= dm->num_pages`，导致新分配的页面无法写入。

**解决方案**：移除页面ID检查，允许写入超出当前文件大小的页面，并自动扩展文件。

**文件**：`src/disk_manager.c`